江苏海事职业技术学院文件

苏海院〔2019〕31号

关于印发《江苏海事职业技术学院建设工程项目审计实施办法》的通知

各院、部，各处、所、室，直属单位：

《江苏海事职业技术学院建设工程项目审计实施办法》经2019年第12次校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真学习、贯彻执行。

江苏海事职业技术学院

2019年4月29日

江苏海事职业技术学院建设工程

项目审计实施办法

第一章  总  则

第一条  为加强对学校建设工程项目（以下简称建设项目）的审计监督，提高审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《教育系统内部审计工作规定》（教育部令第17号）、《江苏省内部审计工作规定》（省人民政府第88号令）和《省教育厅关于进一步加强全省教育系统内部审计工作的意见》（苏教审〔2014〕1号）《省教育厅关于进一步完善和规范省属高校工程项目管理审计的意见》（苏教审〔2019〕1号）等有关规定，结合学校实际，制订本办法。

第二条  本办法所称建设项目是指使用学校财政拨款、自筹资金和其他资金投资新建、扩建、改建的基本建设工程和修缮工程项目。建设管理部门是基建处、后勤处。

第三条  本办法所称建设项目审计是指学校审计处依据有关法律法规和制度规范，以建设管理部门送审完备的建设工程资料为依据，对建设项目各阶段业务管理活动的合法性、适当性、有效性进行的监督、评价和建议活动。

第四条  建设项目审计的目的是有效控制工程造价和完善工程管理，促进学校建设工程目标的实现。

第五条  建设项目审计应遵循以下原则和方法：

（一）事前审计、事中审计和事后审计相结合；

（二）技术经济审查与审计控制、审计评价相结合；

（三）控制工程造价与促进工程管理相结合；

（四）加强与建设管理部门、工程监理、跟踪审计等机构的协调与沟通。

第六条  建设项目审计应严格遵循审计程序，执行审计纪律，做到依法审计、客观公正、实事求是。

第二章  审计内容

第七条  建设项目审计的内容包括对工程项目投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工验收等各阶段业务管理活动的审查、确认和评价。

第八条  投资立项阶段审计。通过参与建设项目的立项论证过程，审查与评价拟上报可行性研究报告或项目申请报告的真实性、完整性，规避投资风险，提高投资效益，为领导层决策提供依据。

投资立项阶段审计的主要内容：可行性研究前期工作的审查与评价，可行性研究报告或项目申请报告真实性的审查与评价，可行性研究报告或项目申请报告完整性的审查与评价等。

第九条  勘察设计阶段审计。审查和评价勘察、设计阶段各环节业务管理活动，提高内部控制及风险管理的适当性和有效性。

勘察设计阶段审计的主要内容：工程勘察的审查与评价，工程设计的审查与评价。

第十条  施工准备阶段审计。审查与评价工程项目建设前期各环节业务管理活动的真实性、合法性和效益性，促进工程发包和合同管理，促进各环节内部控制及风险管理的有效性。

施工准备阶段审计的主要内容：施工、监理、主要材料和设备招投标的审查与评价，合同的审查与评价等。

第十一条  施工阶段审计。审查和评价建设项目实施过程中各环节业务管理活动的真实性、合法性和效益性，促进和规范施工过程管理，有效控制工程造价。

施工阶段审计的主要内容：主要隐蔽工程勘验的审查与评价，主要材料及设备规格、价格的审查与评价，工程进度款支付的审查与评价，设计变更和施工签证的审查与评价，索赔费用的审查与评价等。

第十二条  竣工验收阶段审计。审查和评价建设项目合同履行、工程结算和工程项目决算等业务管理活动的真实性、合法性，保证工程项目结算和决算的真实、完整、准确，防止虚列工程、弄虚作假、高估冒算等行为发生，监督合同有效执行，维护学校合法权益。

竣工验收阶段审计的主要内容：工程竣工验收及交付的审查和评价，工程竣工结算的审查与评价，合同履行、变更和终止的审查与评价，工程竣工财务决算的审查与评价等。

第十三条  财务决算阶段审计是指审查与评价建设项目工程决算的真实性、合法性。其主要内容有：
  （一）财务决算资料是否齐全，编制依据是否符合国家规定；
  （二）资金来源、使用及结余资金是否合法、合规；
  （三）建设费用开支是否真实、合理；
  （四）竣工财务决算报表是否真实、完整；
  （五）审核工程项目概（预）算最终执行结果，审定工程项目总造价。

第三章  审计实施

第十四条  建设项目审计工作由审计处自行实施或由其委托具有相应资质的第三方审计机构实施。所需经费列入学校预算。未按规定进行工程结算审计的，不得办理工程费用结算和财务决算手续。委托第三方审计机构审计的，审计处应加强对受托第三方审计机构的管理和监督。

第十五条  单项工程合同金额50万元以上（含50万元）的建设项目（包含分包工程）委托第三方审计机构审计。单项工程合同金额不足50万元的建设项目（包含分包工程）可由审计处自行组织审计。

第十六条  单项工程投资150万元以上（含150万元）的建设项目，必须对建设项目开展施工阶段审计；单项工程投资小于150万元的建设项目，对主要隐蔽工程进行审核。学校根据重要性和成本效益原则，结合具体情况，可对部分阶段或环节进行跟踪审计。

第十七条  审计处对学校建设项目审计实施质量控制。单项工程实际投资1000万元以上（含1000万元）的建设项目，由审计处委托第三方审计机构进行复审。复审项目必须留足工程尾款（同时要扣回工程预付款、甲供材款等）。复审的建设项目，其结算造价以复审核定金额为最终依据。复审第三方审计机构初审的，学校应预留30%的初审费用作为审计质量保证金，待复审结束后符合支付条件的，再予以支付。复审费用由学校承担。复审单项工程核减率在3%以上（含3%）的，学校应扣除初审第三方审计机构审计质量保证金。

第十八条  学校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

（二）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；

（三）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，学校承担80%；

（四）单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由学校承担。

核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款列入学校与施工单位签订的有关合同中。

第十九条  送审项目资料

1.施工及竣工图纸需符合竣工图要求、建设管理部门、施工单位、监理单位认可；

2.工程造价决算资料需要至少两份;

3.招、投标文件;

4.合同（合同条款内容与招标结果相符）;

5.变更设计需建设单位认可的说明;

6.隐蔽工程资料；

7.相关签证原件；

8.双方协议及材料价格认定单原件由相关人员确认；

9.跟踪审计审核单；

10.工程验收单；

11.会办纪要等；

12.其他相关资料。

送审的相关资料要合法、真实、齐全、规范，建设管理部门及施工单位相关人员签字并加盖公章

第二十条  审计单位在收到建设管理部门送审完备的工程结算资料后，四十五个工作日内出具初审报告。施工单位对审计结果认可后十日内出具审核报告，一式四份，被审计单位（施工方）、财务处、建设管理部门、审计处各一份。

第四章   部门职责

第二十一条  审计处的职责：

（一）负责学校建设项目过程跟踪审计工作的组织协调，处理审计过程中遇到的问题。

（二）认真做好对第三方审计机构的审查和委托并对其工作进行监督和考核。

（三）审查和确认第三方审计机构的跟踪审计实施方案、咨询意见和审计报告。

（四）对建设管理部门报送的建设项目送审资料的真实性、完整性、准确性进行审核。
   （五）实行内部审计的建设项目进行竣工验收阶段审计并编制结算审计报告。

（六）对财务处报送的工程竣工决算资料进行审核并组织工程竣工财务决算审计。

（七）结算审计费用的支付和复审环节条款列入学校与第三方审计机构签订的合同中。

第二十二条  建设管理部门的职责：

（一）支持和配合审计单位开展审计工作

（二）代表学校签订的合同主要条款与招标、投标文件相一致 。

（三）负责协调工程建设监理单位和施工单位等各方，落实审计意见。

（四）负责协调施工单位，隐蔽工程在封闭前，组织有关人员验收并作验收记录。

（五）加强对工程设计变更签证单的管理

1.工程施工中发生的变更签证，严格按规定履行变更审批手续。在项目实施过程中，建设管理部门应对变更项目进行费用预估。

（1）工程项目单项变更追加预算的审批权限：5仟元以下（含5仟元）设计变更、签证由建设管理部门负责人审批，5仟元-2万元（含2万元）报分管校长审批；2万元-10万元（含10万元）分管校长初审后，报校长审批；10万元-50万元（含50万元）报校长办公会审批；50万元以上报党委会审批。

（2）工程项目的设计变更、签证累计达到10%且不超过5万元（含5万元）由建设管理部门负责人初审后，报分管校长审批。累计超过10%或5万元以上报校长办公会审批。

2.签证应在施工过程中及时办理，并按时间顺序编号。

3.签证单只能签署工作内容、工程量和设备材料的品牌、规格、生产厂家、数量等内容。

4.签证单须经施工单位、工程监理人员（或建设管理部门施工管理人员）、审计人员（有跟踪审计单位的项目）和建设管理部门负责人签字盖章方有效。签字人员不得只签名无任何意见，要客观事实对实际情况发表意见，态度明确，便于工程结算。

（六）对所报送结算资料的真实性、完整性负责。

（七）建设项目竣工验收后1个月内报送有关资料，如需延期，须做出书面说明（不含零星工程）。

第二十三条  财务与资产处的职责：
（一）支持和配合审计处开展审计工作。

（二）工程竣工审计阶段提供工程预付款情况。

（三）建设项目竣工结算审计结束后，根据决算审计报告（按规定复审的项目，以复审报告为准）及时组织编制工程竣工财务决算，报送审计处进行审核。
    （四）及时办理固定资产入账手续。

第二十四条  招投标办公室及合同归口管理部门的职责

（一）列入招标文件中的内容：

1.审计费用的支付方式及复审环节条款

2.工程设计变更、签证的审批权限，超出审批权限的签证单，审计单位不予结算。

3.建设项目进度预付款不超过合同价的75%。设计和施工因变更产生的追加工程预付款，不超过变更部分预算价的50%。设计和施工变更如果导致预算减少，应同比例减少工程进度款的支付。

（二）对委托的代理单位在招标阶段清单编制的质量负责，杜绝清单工程量与实际偏离过大，造成投资失真，增加施工管理难度。

（三）项目落实中标人后，向审计处提供一套完整的招、投标文件、经备案的施工合同，并提供投标文件的电子版本和投标报价的PDF格式文件。

第二十五条  第三方审计机构根据学校委托合同履行以下义务

（一）遵照国家和地方有关法律法规，以及学校有关规章制度，认真履行工作职责，并对咨询意见承担法律和经济责任。

（二）过程审计中，第三方审计机构应该及时了解工程建设情况，形成详细的过程审计记录。

（三）对工程设计概算（包括修正设计概算）、工程量清单、招标控制价或标底、投标报价、工程洽商、索赔费用、竣工结算等进行审计，提出审计意见或提供咨询意见。

（四）对招标文件、施工合同及分包合同中有关工程投资控制的条款进行审查，提出改进意见。

（五）审查隐蔽工程，鉴证工程验收。

（六）审计工程建设过程中材料和设备的价格，并且进行技术经济分析。

（七）认真做好与学校建设管理部门和建设相关单位的沟通和协调工作，按时参加工程例会等工程会议，促进过程审计工作顺利开展。

（八）定期或不定期的向审计处汇报审计工作进展情况和发现的问题，征求审计处指导性意见，并按学校统一要求出具跟踪审计报告。

（九）对工程竣工结（决）算进行审计，出具工程项目竣工结（决）算审计报告，提供工程项目结（决）算意见。

第五章  审计结果运用

第二十六条  审计处应根据各阶段审计发现的主要问题，及时与建设管理部门、监理机构等沟通，定期或不定期出具审计意见书，提出加强和改进管理的建议。

第二十七条  建设管理部门应积极配合审计处开展审计工作，并按要求及时提供审计所需要的相关资料。对违反本办法，弄虚作假，隐瞒事实真相，拒绝、拖延提供审计资料及其他材料、拒绝执行审计报告和审计决定、阻扰审计人员行使职权的，由学校分管领导责令改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依校纪处理。

第二十八条  审计处对查出违反财经纪律行为或损害本单位权益行为的，应当向分管校领导汇报并提出处理意见；对于发现的违纪违法问题线索，应及时移送纪检监察部门核实查处；对于发现的典型性、普遍性问题，应及时提出审计建议，提交有关部门研究解决。

第六章   附则

第二十九条  学校建设项目由国家审计机关组织审计的，按国家审计机关有关规定办理。

第三十条  本规定自发布之日起执行，由审计处负责解释。

江苏海事职业技术学院办公室 2019年5月14日印发